Ingeniería de Software: Metodologías
Agustín J. González
ElO329: Diseño y Programación Orientados a Objeto
Adaptado de: http://www.dsic.upv.es/~uml http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs169/ entre otras fuentes.

---
The Agile Manifesto
“We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:
Individuals and interactions	over	Processes and tools
Working software	over	Comprehensive documentation
Customer collaboration	over	Contract negotiation
Responding to change	over	Following a plan
That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.”

---
Algunas Metodologías ...
- Personal Software Process y Team software Process
- XP (Programación Extrema)‏
- SCRUM
- Rational Unified Process (RUP)‏

---
Proceso de Desarrollo Iterativo e Incremental

---
Recordar el ciclo de vida de un proyecto de software
Parte a ser considerada en adelante
Sueño
Lanzamiento
Investigación
Desarrollo
Soporte
Tiempo

---
Desarrollo Iterativo e Incremental
- Esta idea es la base de varios métodos de desarrollo de software como RUP (Rational Unified Proecess), Extreme Programming y otros métodos de desarrollo ágiles.
- La idea básica es desarrollar el sistema siguiendo etapas incrementales caracterizadas por generación de sucesivas versiones que van abarcando requerimientos hasta completar el sistema.
- Cada versión tiene sentido para el cliente.

---
Principales metodologías en el tiempo
Modelo Iterativo Incremental
1990
Iteración 1
Iteración 2
Iteración 3
R
R
R
A&D
A&D
A&D
C
C
C
P
P
P
t
Tiempo
Tiempo
Inicialmente se usó el Modelo Tradicional de Cascada
1980
Definición de
Requerimientos
Análisis & Diseño
Implementación y
Test Unitarios
Construcción/Pruebas
t
Integración y
test del sistema
Operación y
mantención

---
Desarrollo Iterativo e Incremental
- Iterativo: cada vez re-visitamos las etapas del modelo en cascada, rehacemos, refinamos y extendemos lo hecho.
- Incremental: regularmente integramos los avances para generar una versión con sentido para el cliente.

---
Desarrollo Iterativo e incremental: RUP es uno de ellos, sus Características
Guiado y Manejado por Casos de Uso
Centrado en la Arquitectura
Iterativo e Incremental
Desarrollo Basado en Componentes
Utilización de UML
Proceso Integrado

---
RUP Define Fases de Desarrollo ...
Tiempo
Esfuerzo Necesario por Actividad
Transición
Elaboración
Construcción
Concepción
Iteración Preliminar
. . . .
Iteración
1
Iteración
2
. . . .
Iteración
n
Iteración
n+1
Análisis & Diseño
Construcción
Pruebas
Distribución
Requerimientos
Áreas de trabajo
(Workflow)‏
A & D
C
P
D
R
A & D
C
P
D
R
A & D
C
P
D
R
A & D
C
P
D
R

---
Fases del Proceso del Desarrollo
- También llamado ciclo de vida, consiste en una serie de fases que en su conjunto conducen al sistema final.
- Cada fase está compuesta por un número de iteraciones que generan versiones del sistema.
- Las fases son 4:
  - Concepción, Inicio o Estudio de oportunidad
  - Elaboración
  - Construcción
  - Transición

---
...Fases del Proceso de Desarrollo
- Inicio o Estudio de oportunidad (inception)‏
  - Define el ámbito y objetivos del proyecto
  - Se define la funcionalidad y capacidades del producto
- Elaboración
  - Tanto la funcionalidad como el dominio del problema se estudian en profundidad
  - Se define una arquitectura básica
  - Se planifica el proyecto considerando recursos disponibles

---
...Fases del Ciclo de Desarrollo
- Construcción
  - El producto se desarrolla a través de iteraciones donde cada iteración involucra tareas de análisis, diseño e implementación
  - Las fases de estudio y análisis sólo dieron una arquitectura básica que es aquí refinada de manera incremental conforme se construye (se permiten cambios en la estructura)‏
  - Gran parte del trabajo es programación y pruebas
  - Se documenta tanto el sistema construido como el manejo del mismo
  - Esta fase proporciona un producto construido junto con la documentación

---
...Fases del Proceso de Desarrollo
- Transición
  - Se libera el producto y se entrega al usuario para un uso real
  - Se incluyen tareas de marketing, empaquetado atractivo, instalación, configuración, entrenamiento, soporte, mantenimiento, etc.
  - Los manuales de usuario se completan y refinan con la información anterior
  - Estas tareas se realizan también en iteraciones

---
Proceso Iterativo e Incremental
- El proceso de desarrollo iterativo se basa en la evolución de prototipos ejecutables que se muestran a los usuarios y clientes
- En el proceso de desarrollo iterativo, en cada iteración se reproduce el ciclo de vida en cascada a menor escala
- Los objetivos de una iteración se establecen en función de la evaluación de las iteraciones precedentes
[Speaker Notes: El proceso propuesto tiene mucho en común con el modelo de proceso propuesto por Barry Bohem en 1988: “El modelo espiral”. Los cuadrantes de la espiral son: Determinar objetivos, alternativas y restricciones Evaluar alternativas, identificar y resolver riesgos, construir proptotipos Desarrollo y verificación del producto Planificación de las siguientes fases]

---
... Proceso Iterativo e Incremental
Las actividades se encadenan en una mini-cascada con un alcance limitado por los objetivos de la iteración
Requerimientos
Análisis
Diseño
Codific.
Pruebas e
Integración
n veces

---
... Proceso Iterativo e Incremental
- Cada iteración comprende:
  - Planificar la iteración (estudio de riesgos)‏
  - Análisis de los Casos de Uso y escenarios
  - Diseño de opciones arquitectónicas
  - Codificación y pruebas. La integración del nuevo código con el hecho en iteraciones anteriores se hace gradualmente durante la construcción
  - Evaluación de la entrega de ejecutable (evaluación del prototipo en función de las pruebas y de los criterios definidos)‏
  - Preparación de la entrega (documentación e instalación del prototipo)‏

---
Importancia de los Hitos en RUP ...
Compromiso de recursos para fase elaboración
Aceptación
 del cliente
Concepción
Elaboración
Construcción
Transición
Tiempo
Hito
Objetivos,
visión
Hito
Arquitectura
Hito
Capacidad
Operacional
Liberación
Producto

---
... Elementos en RUP
- Artefactos
- Son los Resultados Parciales o Finales generados o usados durante el proyecto. Son las entradas y salidas de las actividades
- Un artefacto puede ser un documento, un modelo o un elemento de modelo
- Arquitectura
- La arquitectura de un sistema es la organización o estructura de sus partes más relevantes

---
Características Esenciales de RUP
Proceso Iterativo e Incremental
Proceso Dirigido por los Casos de Uso
Proceso Centrado en la Arquitectura

---
¿Cómo levantar los requerimientos de un sistema?
==> Casos de usos

---
Casos de uso: Idea general
- Un caso de uso es una colección de escenarios de éxito y fallas relacionadas que describen actores usando el sistema para alcanzar algún objetivo.
- Un escenario es una secuencia específica de acciones e interacciones entre actores y el sistema bajo discusión.
- Un actor es algo externo al sistema en discusión que interactúa con éste. Por ejemplo: Una persona, otro sistema computacional, un sensor, etc.
- Los casos de uso muestran el comportamiento observable del sistema.

---
Otra visión similar con más Actividades

---
Otra visión similar con más Actividades
Disciplinas o áreas de trabajo
Modelado del Negocio
Requisitos
Primarios
Análisis y Diseño
Implementación
Pruebas
Distribución
Gestión de configuración y cambios
De Apoyo
Gestión del proyecto
Entorno

---
Proceso dirigido por los Casos de Uso
Casos de Uso
integran el
trabajo
Capturar, definir y validar los casos de uso
Requisitos
Análisis & Diseño
Realizar los
casos de uso
Implementación
Verificar que los casos de uso se satisfacen
Pruebas

---
... Proceso dirigido por los Casos de Uso
Realización de Análisis
Caso de Uso
Realización de Diseño
Pruebas
Unitarias
X
Pruebas Funcionales
Caso de Prueba
[The Unified Software Development Process. I. Jacobson, G. Booch and J. Rumbaugh. Addison-Wesley, 1999]

---
Esfuerzo respecto de las Áreas de Trabajo (Workflows)‏
Concepción
Elaboración
Construcción
Transición
15%
Requisitos
Una iteración en la
fase de elaboración
10%
Análisis
15%
Diseño
30%
Implementación
15%
Pruebas
15%
Gestión
P
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
I
t
e
r
a
t
i
o
n
(
s
)‏
i
t
e
r
.
#
1
i
t
e
r
.
#
2
i
t
e
r
.
#
n
i
t
e
r
.
#
n
+
1
i
t
e
r
.
#
n
+
2
i
t
e
r
.
#
m
i
t
e
r
.
#
m
+
1

---
...Esfuerzo respecto de las Fases
Concepción
Elaboración
Construcción
Transición
Requisitos
Una iteración en la
fase de elaboración
Análisis
Diseño
Implementación
Pruebas
Esfuerzo: 5%	20%	65%	10%
Duración: 10%	30%	50%	10%
P
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
I
t
e
r
a
t
i
o
n
(
s
)‏
i
t
e
r
.
#
1
i
t
e
r
.
#
2
i
t
e
r
.
#
n
i
t
e
r
.
#
n
+
1
i
t
e
r
.
#
n
+
2
i
t
e
r
.
#
m
i
t
e
r
.
#
m
+
1

---
Lección importante
- El tiempo es independiente del contexto. Ahorrar una semana la comienzo de un proyecto es tan bueno como ahorrarla al final. Una semana es una semana.
- Es mucho más fácil ahorrar tiempo al inicio del proyecto (cuando los “entregables” son menos claros).
- Conclusión: ¿Cómo usted aplica esto al proyecto del ramo?