Proceso de Desarrollo
de SW
Agustín J. González
ElO329: Diseño y Programación Orientados a Objeto
Adaptado de: material asignatura CS169,Software Engineering, UC Berkeley, entre otras fuentes.

---
¿Qué es un Proceso de Desarrollo de SW?
Define Quién debe hacer Qué, Cuándo y Cómo debe hacerlo
No existe un proceso de software universal. Las características de cada proyecto (equipo de desarrollo, recursos, etc.) exigen que el proceso sea configurable.
Sistema nuevo
o modificado
Requisitos nuevos
o modificados
Proceso de Desarrollo
de Software
Sueño
Lanzamiento
Investigación
Desarrollo
Soporte
Tiempo

---
Áreas cubiertas por la Ing. de Solftware
La ingeniería de Software estudia todos los aspectos involucrados en el desarrollo de software, entre los cuales se encuentran:
  - Etapas de un Proyecto de Software
  - Paradigmas/enfoques para enfrentar el desarrollo de proyectos de software (Cascada, iterativo e incremental)‏
  - Tiempos y costos
  - Aspectos tecnológicos
  - Gestión de Proyectos

---
Etapas de un Proyecto de Software
- Etapas/Hitos esenciales requeridos en un proyecto de desarrollo de software:
- Identificar una Oportunidad de Negocio
- Levantamiento inicial de Requerimientos (Domino del problema)‏
  - Entendimiento inicial del problema a resolver
  - Reuniones con clientes
  - Especificación inicial de requerimientos
Confección de la propuesta
  - Estimación de esfuerzo y planificación del proyecto. Uso de técnicas y estadísticas de proyectos similares, entrevistas a personas con experiencia en proyectos similares.
  - Definición del alcance del proyecto
  - Costos

---
Etapas de un Proyecto de Software (cont)
Análisis OO (Dominio del problema)
  - Casos de Uso : Análisis dinámico
  - Modelos Conceptuales: Análisis estático
  - Diseño preliminar de Interfaces Gráficas (WEB, etc)‏
Arquitectura de la solución
  - Especificación de la tecnología a utilizar (J2SE, J2EE)
  - Especificación de Patrones de Diseño
Diseño (Dominio de la solución)‏
  - Diseño de interfaces gráficas (WEB, GUI, comandos, voz)‏
  - Realización de diagramas de secuencia
  - Realización de diagramas de clases

---
Etapas de un proyecto de Software (cont)‏
Construcción / Codificación / Implementación
  - Entendimiento real del diseño (solución) a programar
  - Programación eficaz (y eficiente) del código fuente.
  - Comentar el código fuente en forma entendible y razonable.
  - Construcción de programas de pruebas “Tests”
  - Prueba unitaria del desarrollador mediante un programa de “Test”
- Pruebas Unitarias: Realizar las pruebas unitarias
- Pruebas de Integración: Realizar las pruebas de integración
- Capacitar a Usuarios
  - Confección de manuales de Usuario
  - Reuniones con usuario final
Puesta en Producción
  - Confección de plan de puesta en producción
- Marcha Blanca
- Garantía: Resolución de Incidencias

---
Planificar y Evaluar Proyectos ...
- ¿Podré cumplir con los plazos?
- ¿Estaré dentro de lo presupuestado?
- ¿El “cliente” quedará satisfecho?
Las Metodologías pueden ser la ayuda que necesitamos, si podemos usarlas correctamente !!

---
Procesos, Metodologías

---
¿Qué es una Metodología ...
Una metodología es el conjunto de procedimientos que imponen un proceso disciplinado sobre el desarrollo de software con el fin de hacerlo más predecible y eficiente.

---
Algunas Metodologías ...
- SCRUM
- Personal Software Process y Team software Process
- XP (Programación Extrema)‏
- RUP (Rational Unified Process)‏
- Hay varias otras.
En este curso veremos algunas ideas comunes en varias metodologías conocidas como ágiles.